测试计划

1. 项目简介

黑马头条是自媒体内容平台，分为自媒体作者端、后台管理端。后台管理员负责自媒体账号审核、文章频道维护、文章内容审核、后台文章管理、敏感词库维护。本次测试对象为后台管理网页系统。

2. 测试目标

验证后台管理系统 5 大模块功能是否符合需求，发现功能缺陷、表单校验问题、业务逻辑错误；保证核心业务流程稳定。

3. 测试范围

✅ 用户审核 ✅ 频道管理 ✅ 内容审核 ✅ 内容管理 ✅ 敏感词设置 ❌ 不测试：自媒体前端、登录权限、服务器性能、兼容性（本次只做 Edge 浏览器功能测试）

4. 测试环境

- 操作系统：Windows10/11

- 浏览器：Microsoft Edge

- 被测地址：黑马头条后台管理网页

- 后端：SpringBoot 微服务

- 数据库：MySQL

5. 测试类型

功能测试、接口测试

6. 测试进度安排

| 阶段 | 时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第 1 天 | 熟悉业务，梳理需求，提取测试点 |
| 编写用例 | 第 1 天 | 编写全部模块测试用例 |
| 执行测试 | 第 2 天 | 手工执行用例，提交缺陷 |
| 回归测试 | 第 3 天 | 开发修复缺陷，验证回归 |
| 测试报告 | 第 3 天 | 编写最终测试报告 |

7. 人员

测试人员：测试工程师

8. 风险

- 开发修复缺陷不及时，延误回归时间

- 部分接口文档缺失，接口测试受阻

- 测试环境不稳定，数据库数据被重置