黑马头条后台管理系统测试报告

1. 测试概述

本次针对黑马头条后台管理系统开展功能测试与接口测试，覆盖用户审核、频道管理、内容审核、内容管理、敏感词设置5 个核心模块。验证页面展示、条件查询、新增、编辑、状态变更、删除、表单校验等业务功能，找出系统缺陷。

2. 测试环境

- 操作系统：Windows11

- 浏览器：Microsoft Edge

- 被测系统：黑马头条后台管理网页

- 数据库：MySQL

3. 测试范围

用户审核、频道管理、内容审核、内容管理、敏感词设置模块功能；配套后端接口测试。

4. 测试执行情况

- 总用例数量：26 条

- P0 核心用例：18 条，全部执行

- P1 非核心用例：8 条，全部执行

- 发现缺陷：4 个

  - 严重缺陷：1 个

  - 一般缺陷：2 个

  - 次要缺陷：1 个

表格

| 缺陷等级 | 数量 | 修复情况 |
| --- | --- | --- |
| 严重 | 1 | 未修复 |
| 一般 | 2 | 未修复 |
| 次要 | 1 | 未修复 |

5. 缺陷分析

- 严重缺陷：频道禁用状态无法同步至自媒体端，属于业务逻辑 bug，会直接造成业务错误，必须优先修复。

- 一般缺陷：表单输入框长度校验缺失，前端限制不合理，影响用户使用。

- 次要缺陷：特殊字符搜索导致页面崩溃，属于异常场景容错不足。

6. 测试结论

系统核心页面加载、基础查询功能可以正常使用；但是存在1 个严重业务缺陷，当前版本不允许上线。 需要开发完成全部缺陷修复，测试人员执行回归测试，验证缺陷全部关闭后，才可上线。

7. 建议

- 优先修复【频道禁用自媒体端仍可见】严重 bug；

- 所有表单增加前端 + 后端双重校验（非空、长度、特殊字符）；

- 接口增加异常捕获，防止非法参数导致页面崩溃；

- 增加接口自动化回归脚本，后续迭代自动执行接口校验。